Relatório de testes

Estoque, importação de PDF, locais de execução, consumo e PDFs server-side

Resultado geral: APROVADO TECNICAMENTE EM DESENVOLVIMENTO A execução no container de homologação e a validação visual externa permanecem como aceite final via CI/CD.

# 1. Escopo desta rodada

Implementar as pendências recebidas da validação da Ciperprag relacionadas a estoque, importação de propostas por PDF, locais cadastrados, histórico de consumo e geração server-side de documentos, sem usar dados locais como fonte funcional.

| Frente | Resultado tecnico | Status |
| --- | --- | --- |
| Estoque | Saldo, movimentos auditados e baixa transacional por OS/serviço. | Aprovado |
| PDF de proposta | Extração local determinística, cobertura e original preservado. | Aprovado |
| Locais | Seleção cadastrada no agendamento e propagação para OS/recorrência. | Aprovado |
| Consumo | Histórico e resumo filtrável por período, produto e OS. | Aprovado |
| Documentos | Renderização Chromium e anexo PDF imutável com hash. | Aprovado tecnicamente |

# 2. Testes automatizados e técnicos

| Verificação | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | Aprovado | npx tsc --noEmit |
| ESLint | Aprovado; 1 warning preexistente | npm run lint |
| Vitest | 41 testes aprovados | 8 arquivos de teste |
| Build web | Aprovado | npm run build |
| PDF determinístico | 4 páginas, 2 tabelas, 10 linhas | test:proposal-pdf |
| PDF server-side | Assinatura %PDF-; 30.881 bytes | test:server-pdf |
| Smoke estoque | Entrada 12, saída 3, saldo 9; limpeza | homologation:stock |

# 3. Cenários cobertos

Produto de estoque por tenant com unidade, saldo inicial, estoque mínimo e ativo/inativo.

Movimentos de entrada, saída, ajuste, devolução e perda registrados com saldo anterior/posterior, usuário, OS e serviço.

Baixa de consumo no encerramento da OS com bloqueio de saldo insuficiente e proteção contra duplicidade da saída da mesma OS.

PDF de referência analisado primeiro localmente; a chamada de IA continua produzindo apenas um rascunho revisável.

Hash SHA-256, conteúdo original, texto extraído, páginas e cobertura persistidos na tabela de importações.

Locais do cliente selecionados por identificador no agendamento, mantidos na OS e na sugestão de recorrência.

Relatório de consumo com filtros de data, produto e OS, além de resumo por tipo de movimento.

PDFs históricos gerados no servidor, gravados como application/pdf, com hash e imutabilidade.

# 4. Validação pendente em homologação

| Teste manual | Como validar | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Estoque | Cadastrar produto, movimentar entrada e conferir saldo. | Saldo e histórico atualizados sem dados locais. |
| Baixa por OS | Encerrar OS com produto previsto e quantidade usada. | Saída vinculada a OS/serviço; saldo reduzido uma vez. |
| Importar proposta | Anexar PDF real e revisar o rascunho antes de salvar. | Tabelas/campos reconhecidos; original continua recuperável. |
| Local | Cadastrar dois locais e selecionar um no agendamento. | OS e recorrência preservam o local escolhido. |
| Consumo | Filtrar por período e por número de OS. | Movimentos e resumo refletem o filtro. |
| Documentos | Gerar OS, proposta, certificado, contrato e medição. | PDF abre, mantém layout aprovado e possui hash. |

URL de homologação: https://fieldops-homologacao.atenza.digital/login

Usuário de teste: homolog.operacao@atenza.digital. A senha deve ser informada pelo canal seguro já utilizado pela equipe e não deve ser registrada neste relatório.

# 5. Pendências e próxima rodada

Executar o smoke de estoque dentro do container publicado pela pipeline de homologação, depois da revisão e merge do PR.

Conferir visualmente os cinco PDFs server-side contra as referências Ciperprag aprovadas.

Tarcísio/Aline revalidarem estoque, importação de PDF, locais, consumo e documentos, registrando aprovado, observação, reprovado ou não testado.

Manter como backlog posterior: R2 definitivo, templates versionados, histórico de versões, backfill de documentos antigos e hardening de antivírus.

# 6. Arquivos e evidências

docs/evidencias/etapa9_homologacao/BACKLOG_ESTOQUE_PDF_LOCAIS_CONSUMO_2026-08-13.md

scripts/smoke-stock-homologation.mjs

scripts/test-deterministic-proposal-pdf.mjs

scripts/test-server-pdf.mjs

server/render-pdf.mjs

Nenhuma alteração foi aplicada diretamente na VPS. A publicação deve ocorrer exclusivamente pelo workflow de CI/CD. A renderização visual deste DOCX não foi executada porque o ambiente não possui LibreOffice/soffice instalado; a estrutura do arquivo e o conteúdo foram verificados programaticamente.