DOCUMENTO INSTITUCIONAL

# Roteiro de Testes - Perfil Operacional

Validação de agendamento, equipe, veículo, geração de OS, impressão e encerramento com evidências.

## Ficha do projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Atenza FieldOps |
| Cliente final | Ciperprag |
| Responsável Atenza | Ewerton Gomes Almeida |
| Responsável pela homologação | Equipe Ciperprag |
| Ambiente testado | Homologação |
| URL | http://89.116.214.65:3010 |
| Versão/build | 0.6.3 |
| Data da rodada | 07/07/2026 |
| Prazo de retorno | Pendente de confirmação |
| Status da validação | Em teste |
| Critério de aprovação | Agendamento criado a partir de contrato com saldo, OS gerada, impressa e encerrada com evidências. |

## 1. Acesso de teste

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| URL de homologação | http://89.116.214.65:3010 |
| Usuário | homolog.operacao@atenza.digital |
| Senha de teste | 8JQBJEQ@pWuQTd |
| Perfil de teste | Operacao |
| Observação | Conta exclusiva para homologação. Não usar em produção. |

Use somente o ambiente de homologação indicado neste roteiro. Não registre dados reais sensíveis; use dados fictícios quando precisar preencher observações, NF ou anexos.

## 2. Como registrar o resultado

Durante o teste, preencha a tabela de resultado ao final deste roteiro. Quando encontrar problema, registre o passo, descreva o ocorrido em uma frase objetiva, informe o número do documento gerado e cole um print no próprio arquivo antes de devolver.

| Status | Quando usar |
| --- | --- |
| Aprovado | O passo funcionou e o resultado esperado apareceu sem dúvida para o usuário. |
| Aprovado com ressalva | Funcionou, mas houve confusão, texto ruim, acento errado, excesso de cliques ou detalhe visual. |
| Reprovado | Impediu seguir o fluxo, gerou dado incorreto, documento errado ou erro na tela. |

| Severidade | Critério |
| --- | --- |
| Alta | Bloqueia o fluxo ou gera documento/dado incorreto. |
| Média | Permite contorno, mas confunde o usuário ou exige retrabalho. |
| Baixa | Ajuste visual, texto, acentuação, alinhamento ou melhoria de conveniência. |

## 3. Dados necessários para esta rodada

Contrato vigente com saldo

Equipe/técnicos disponíveis

Veículo quando aplicável

Tag/equipamento quando o serviço exigir

Até 3 fotos de teste

## 4. Roteiro de teste

| ID | Cenário | Passos | Resultado esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-OP-001 | Acessar agendamentos | Entrar na URL de homologação com o usuário operacional e abrir Agendamentos. | Tela deve orientar o fluxo sem exigir conhecimento técnico. | Pendente |
| CT-OP-002 | Selecionar contrato com saldo | Escolher cliente, contrato/serviço e confirmar o saldo operacional exibido. | Apenas contratos vigentes com saldo devem aparecer. | Pendente |
| CT-OP-003 | Informar execução | Preencher data, local de execução, técnicos, veículo e tag/equipamento quando aplicável. | Dados devem ficar salvos e serem levados para a OS. | Pendente |
| CT-OP-004 | Gerar OS | Gerar ordem de serviço a partir do agendamento criado. | OS deve receber numeração automática e dados do agendamento. | Pendente |
| CT-OP-005 | Imprimir via da equipe | Abrir a impressão da OS. | OS deve estar legível, com campos dinâmicos e sem texto cortado. | Pendente |
| CT-OP-006 | Encerrar OS | Registrar retorno de campo: data de execução, quantidade executada, tag/equipamento, observações e até 3 fotos. | OS deve mudar para encerrada e entrar no histórico, certificado quando aplicável e medição. | Pendente |
| CT-OP-007 | Recorrência | Quando o serviço for recorrente, confirmar a sugestão de próximo agendamento. | Sistema deve criar novo agendamento e reiniciar o fluxo operacional. | Pendente |

## 5. Prints de referência

Os prints abaixo servem apenas para ajudar a localizar a tela. A aparência pode variar um pouco conforme tamanho do monitor ou navegador, mas o fluxo e os nomes principais devem permanecer equivalentes.

Tela de login

Agendamentos

Ordens de Serviço

## 6. Registro de divergências

Preencha uma linha para cada problema encontrado. Se o teste for aprovado sem ressalvas, registre 'Sem divergências' na primeira linha.

| ID | Passo | O que aconteceu | Documento/Número | Print anexado? | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HML-001 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |
| HML-002 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |
| HML-003 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |

## 7. Resultado final do perfil

| Campo | Preenchimento pela equipe |
| --- | --- |
| Resultado geral | Aprovado / Aprovado com ressalva / Reprovado |
| Nome de quem testou |  |
| Data do teste |  |
| Resumo das principais observações |  |
| Pode seguir para próxima etapa? | Sim / Não |

## Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 07/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial do roteiro de testes para o perfil operacao. |