DOCUMENTO INSTITUCIONAL

# Roteiro de Testes - Perfil Qualidade / Responsável Técnico

Validação de certificado, fotos da OS, QR Code, consulta pública e histórico de serviços.

## Ficha do projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Atenza FieldOps |
| Cliente final | Ciperprag |
| Responsável Atenza | Ewerton Gomes Almeida |
| Responsável pela homologação | Equipe Ciperprag |
| Ambiente testado | Homologação |
| URL | http://89.116.214.65:3010 |
| Versão/build | 0.6.3 |
| Data da rodada | 07/07/2026 |
| Prazo de retorno | Pendente de confirmação |
| Status da validação | Em teste |
| Critério de aprovação | Certificado gerado com dados corretos, QR Code funcional e histórico mostrando serviços com e sem certificado. |

## 1. Acesso de teste

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| URL de homologação | http://89.116.214.65:3010 |
| Usuário | homolog.qualidade@atenza.digital |
| Senha de teste | CRxZ!FXHrHFxHr |
| Perfil de teste | Qualidade |
| Observação | Conta exclusiva para homologação. Não usar em produção. |

Use somente o ambiente de homologação indicado neste roteiro. Não registre dados reais sensíveis; use dados fictícios quando precisar preencher observações, NF ou anexos.

## 2. Como registrar o resultado

Durante o teste, preencha a tabela de resultado ao final deste roteiro. Quando encontrar problema, registre o passo, descreva o ocorrido em uma frase objetiva, informe o número do documento gerado e cole um print no próprio arquivo antes de devolver.

| Status | Quando usar |
| --- | --- |
| Aprovado | O passo funcionou e o resultado esperado apareceu sem dúvida para o usuário. |
| Aprovado com ressalva | Funcionou, mas houve confusão, texto ruim, acento errado, excesso de cliques ou detalhe visual. |
| Reprovado | Impediu seguir o fluxo, gerou dado incorreto, documento errado ou erro na tela. |

| Severidade | Critério |
| --- | --- |
| Alta | Bloqueia o fluxo ou gera documento/dado incorreto. |
| Média | Permite contorno, mas confunde o usuário ou exige retrabalho. |
| Baixa | Ajuste visual, texto, acentuação, alinhamento ou melhoria de conveniência. |

## 3. Dados necessários para esta rodada

OS encerrada com serviço que permite certificado

Fotos anexadas na OS

Tag/equipamento quando aplicável

QR Code do certificado gerado

## 4. Roteiro de teste

| ID | Cenário | Passos | Resultado esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-QL-001 | Acessar certificados | Entrar com o usuário de qualidade e abrir Certificados e Histórico. | Tela deve listar certificados e histórico conforme permissões. | Pendente |
| CT-QL-002 | Localizar OS encerrada | Encontrar uma OS encerrada cujo serviço permita certificado. | OS elegível deve estar disponível para emissão de certificado. | Pendente |
| CT-QL-003 | Gerar certificado | Gerar certificado do serviço executado. | Certificado deve trazer cliente, CNPJ, serviço, OS, data, técnico, local, tag e fotos quando existirem. | Pendente |
| CT-QL-004 | Validar fotos | Confirmar se até 3 fotos anexadas na OS aparecem no certificado quando aplicável. | Fotos devem ser dinâmicas e vinculadas à OS, não fixas no documento. | Pendente |
| CT-QL-005 | Validar QR Code | Ler o QR Code ou abrir a rota pública de validação. | Consulta pública deve retornar dados compatíveis com o certificado. | Pendente |
| CT-QL-006 | Ver histórico | Abrir histórico do cliente/serviços. | Histórico deve mostrar serviços que geraram certificado e serviços que não geraram. | Pendente |
| CT-QL-007 | Auditar anexos | Conferir documento/anexo histórico quando disponível. | Anexo deve exibir hash, categoria, imutabilidade e opção de download quando permitido. | Pendente |

## 5. Prints de referência

Os prints abaixo servem apenas para ajudar a localizar a tela. A aparência pode variar um pouco conforme tamanho do monitor ou navegador, mas o fluxo e os nomes principais devem permanecer equivalentes.

Tela de login

Certificados e Histórico

Auditoria de anexos

## 6. Registro de divergências

Preencha uma linha para cada problema encontrado. Se o teste for aprovado sem ressalvas, registre 'Sem divergências' na primeira linha.

| ID | Passo | O que aconteceu | Documento/Número | Print anexado? | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HML-001 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |
| HML-002 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |
| HML-003 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |

## 7. Resultado final do perfil

| Campo | Preenchimento pela equipe |
| --- | --- |
| Resultado geral | Aprovado / Aprovado com ressalva / Reprovado |
| Nome de quem testou |  |
| Data do teste |  |
| Resumo das principais observações |  |
| Pode seguir para próxima etapa? | Sim / Não |

## Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 07/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial do roteiro de testes para o perfil qualidade. |