DOCUMENTO INSTITUCIONAL

# Roteiro de Validação Final de Homologação

Atenza FieldOps - validação assistida do fluxo P0 da Ciperprag, cobrindo Comercial, Operacional, Qualidade e Medição.

## Ficha do projeto

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Atenza FieldOps |
| Cliente final | Ciperprag |
| Responsável Atenza | Ewerton Gomes Almeida |
| Validador principal | Tarcísio Lucas |
| Ambiente | Homologação |
| URL | https://fieldops-homologacao.atenza.digital/login |
| Versão esperada | 0.6.3 |
| Commit/evidência técnica | 9ac22f2 |
| Data da rodada | 19/07/2026 |
| Status | Rodada assistida para aceite interno |
| Critério de aprovação | Fluxo compreensível, documentos corretos e divergências registradas no próprio roteiro. |

## 1. Como usar este roteiro

Execute os passos por perfil e marque cada item como Aprovado, Aprovado com ressalva ou Reprovado. Quando encontrar problema, registre o passo, o número do documento envolvido e cole um print diretamente neste arquivo. Evite enviar ocorrências soltas no grupo, porque o documento consolidado facilita a priorização das correções.

Use dados fictícios quando precisar preencher observações, NF, anexos ou campos de teste.

Não informe senhas, tokens, chaves privadas ou dados sensíveis no roteiro.

Se uma tela estiver confusa mesmo funcionando, marque como Aprovado com ressalva.

Se o fluxo travar ou gerar documento/dado incorreto, marque como Reprovado.

## 2. Acessos de homologação

| Perfil | Usuário | Senha | Escopo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Comercial | homolog.comercial@atenza.digital | Enviada por canal seguro | Propostas, clientes, serviços, minutas e contratos |
| Operacional | homolog.operacao@atenza.digital | Enviada por canal seguro | Agenda, equipe, veículos, OS e encerramento |
| Qualidade | homolog.qualidade@atenza.digital | Enviada por canal seguro | Certificados, QR Code, histórico e validação pública |
| Medição | homolog.medicao@atenza.digital | Enviada por canal seguro | Medição, NF enviada, cobrança, pagamento e baixa manual no ERP |

## 3. Documentos de referência desta rodada

Os arquivos abaixo foram regenerados ou revalidados na etapa atual. Eles servem como referência para comparação visual e técnica durante a validação.

| Documento | Arquivo | O que validar |
| --- | --- | --- |
| Proposta | docs/evidencias/qa_fluxo_visual/proposta-ciperprag.pdf | Visual, cabeçalho/rodapé, parágrafos, condições comerciais, itens e paginação. |
| Contrato | docs/evidencias/qa_fluxo_visual/contrato-ciperprag.pdf | Assinaturas, cláusulas, dados das partes, serviços contratados e uso como base operacional. |
| Ordem de Serviço | docs/evidencias/qa_fluxo_visual/os-atual.pdf | Duas páginas quando possível, equipe, veículo, checklist, campos dinâmicos e legibilidade. |
| Certificado | docs/cliente/certificados_montserrat/certificado-ciperprag-amostra-final.pdf | Logo, marca d'água, fotos da OS, QR Code, hash, validade, assinatura e consistência da OS. |
| Relatório técnico | docs/cliente/relatorios_tecnicos/relatorio-tecnico-ciperprag-amostra.pdf | Dados da OS, checklist, fotos, produtos, EPIs, normas e ausência de valores comerciais. |
| Medição | docs/evidencias/etapa7_homologacao/medicoes/med-validacao-2026-a4-retrato.pdf | Consolidação por período, total, unidades, assinatura, rodapé e status financeiro-operacional. |
| Auditoria de fontes | docs/evidencias/etapa7_homologacao/auditoria-fontes-documentais.md | Confirma que os PDFs representativos usam Montserrat incorporada, sem fallback. |

## 4. Roteiro por perfil

### 4.1. Perfil Comercial

Propostas, clientes, serviços, minutas e contratos

| ID | Ação | Resultado esperado | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-01 | Entrar no sistema com o perfil Comercial. | Acesso deve abrir as telas comerciais sem expor rotinas técnicas desnecessárias. | Pendente |  |
| COM-02 | Conferir clientes e catálogo de serviços/produtos. | Cliente e serviços devem estar fáceis de localizar e com textos legíveis. | Pendente |  |
| COM-03 | Gerar uma proposta com itens, periodicidade, valores e condições. | Proposta deve salvar e ficar disponível para visualização/impressão. | Pendente |  |
| COM-04 | Aprovar a proposta e gerar minuta/contrato conforme fluxo disponível. | Contrato deve liberar saldo operacional para agenda, sem retrabalho. | Pendente |  |
| COM-05 | Abrir os PDFs de proposta e contrato de referência. | Visual deve estar coerente com o padrão Ciperprag aprovado e sem fonte incorreta. | Pendente |  |

### 4.2. Perfil Operacional

Agenda, equipe, veículos, OS e encerramento

| ID | Ação | Resultado esperado | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | Abrir Agenda/Agendamentos e selecionar contrato com saldo. | Operacional não deve ver valores comerciais sensíveis. | Pendente |  |
| OP-02 | Preencher data, equipe, veículo, local e tag/equipamento quando aplicável. | Dados devem aparecer corretamente no agendamento e na OS. | Pendente |  |
| OP-03 | Gerar OS a partir do agendamento. | OS deve receber numeração automática e permitir impressão para campo. | Pendente |  |
| OP-04 | Encerrar OS com execução, observações, tag/equipamento e até 3 fotos. | OS encerrada deve alimentar certificado, histórico, relatório e medição. | Pendente |  |
| OP-05 | Validar recorrência quando o serviço tiver frequência definida. | Sistema deve sugerir próximo agendamento sem criar burocracia. | Pendente |  |

### 4.3. Perfil Qualidade

Certificados, QR Code, histórico e validação pública

| ID | Ação | Resultado esperado | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QL-01 | Abrir Certificados e Histórico. | Tela deve permitir localizar OS encerrada e serviços com/sem certificado. | Pendente |  |
| QL-02 | Gerar ou abrir certificado de OS elegível. | Dados do certificado devem vir da mesma OS, tenant e cliente. | Pendente |  |
| QL-03 | Conferir QR Code e rota pública de validação. | Consulta pública deve exibir o mesmo certificado, hash e status. | Pendente |  |
| QL-04 | Verificar fotos, produtos, licenças e assinatura. | Blocos opcionais só devem aparecer quando houver dado/configuração. | Pendente |  |
| QL-05 | Abrir relatório técnico quando aplicável. | Relatório deve usar dados operacionais, sem valores comerciais. | Pendente |  |

### 4.4. Perfil Medição

Medição, NF enviada, cobrança, pagamento e baixa manual no ERP

| ID | Ação | Resultado esperado | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MED-01 | Abrir Medição e filtrar cliente/período. | Somente OS encerradas e elegíveis devem entrar na medição. | Pendente |  |
| MED-02 | Gerar medição do período. | Itens, unidades, quantidades e total devem ser coerentes. | Pendente |  |
| MED-03 | Abrir PDF da medição. | PDF deve estar em A4 retrato, com logo, cliente, itens, total e assinatura. | Pendente |  |
| MED-04 | Atualizar status de NF enviada, aguardando pagamento e pago/baixado no ERP. | Tela deve funcionar como acompanhamento, sem virar contas a receber. | Pendente |  |
| MED-05 | Registrar se a informação ficou clara para a rotina administrativa. | Fluxo deve ser simples para acompanhamento de cobrança e baixa manual. | Pendente |  |

## 5. Checklist final da rodada

| Item | Critério | Status |
| --- | --- | --- |
| Fluxo comercial | Proposta aprovada gera minuta/contrato e libera saldo operacional. | Pendente |
| Fluxo operacional | Agenda gera OS, OS encerra com evidências e alimenta documentos. | Pendente |
| Certificados | QR Code, hash, fotos e dados da OS estão consistentes. | Pendente |
| Relatórios técnicos | Relatório usa dados da OS e não expõe valores comerciais. | Pendente |
| Medição | Consolida OS por período e acompanha NF/pagamento/ERP. | Pendente |
| Acentuação | Telas e documentos não apresentam caracteres quebrados. | Pendente |
| Usabilidade | Usuário consegue entender a próxima ação sem orientação externa. | Pendente |

## 6. Evidências para conferência

Use a tabela de documentos de referência da seção 3 para abrir os PDFs aprovados diretamente no computador. Evitei inserir miniaturas dos documentos neste roteiro porque elas ficam pequenas e podem induzir avaliação incorreta; a validação visual deve ser feita nos próprios PDFs.

| Validação | Como conferir |
| --- | --- |
| Interface | Acessar a URL de homologação e conferir diretamente as telas com o perfil indicado. |
| Documentos | Abrir os PDFs listados na seção 3 em tamanho real, conferindo logo, fonte, acentuação, quebras, rodapé e dados dinâmicos. |
| Divergências | Registrar qualquer problema na seção 7 deste roteiro, com print colado no próprio DOCX. |

## 7. Registro de divergências

Preencha uma linha para cada divergência encontrada. Se não houver problema, registre 'Sem divergências' na primeira linha.

| ID | Perfil | Tela/documento | O que aconteceu | Número/print | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HML-001 |  |  |  |  |  | Aberto |
| HML-002 |  |  |  |  |  | Aberto |
| HML-003 |  |  |  |  |  | Aberto |
| HML-004 |  |  |  |  |  | Aberto |
| HML-005 |  |  |  |  |  | Aberto |

## 8. Resultado final

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Resultado geral | Aprovado / Aprovado com ressalva / Reprovado |
| Nome de quem testou |  |
| Data do teste |  |
| Resumo das principais observações |  |
| Pode seguir para próxima etapa? | Sim / Não |

## Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 19/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Atualização para a rodada final assistida, com domínio oficial, documentos Montserrat e senhas por canal seguro. |