DOCUMENTO INSTITUCIONAL

# Roteiro de Testes - Perfil Comercial

Validação de clientes, serviços, proposta comercial, aprovação e geração de contrato.

## Ficha do projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | Atenza FieldOps |
| Cliente final | Ciperprag |
| Responsável Atenza | Ewerton Gomes Almeida |
| Responsável pela homologação | Equipe Ciperprag |
| Ambiente testado | Homologação |
| URL | http://89.116.214.65:3010 |
| Versão/build | 0.6.3 |
| Data da rodada | 07/07/2026 |
| Prazo de retorno | Pendente de confirmação |
| Status da validação | Em teste |
| Critério de aprovação | Proposta criada, visualizada, aprovada e convertida em contrato vigente integrado ao operacional. |

## 1. Acesso de teste

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| URL de homologação | http://89.116.214.65:3010 |
| Usuário | homolog.comercial@atenza.digital |
| Senha de teste | ZV!#ZYtwuzBnSu |
| Perfil de teste | Comercial |
| Observação | Conta exclusiva para homologação. Não usar em produção. |

Use somente o ambiente de homologação indicado neste roteiro. Não registre dados reais sensíveis; use dados fictícios quando precisar preencher observações, NF ou anexos.

## 2. Como registrar o resultado

Durante o teste, preencha a tabela de resultado ao final deste roteiro. Quando encontrar problema, registre o passo, descreva o ocorrido em uma frase objetiva, informe o número do documento gerado e cole um print no próprio arquivo antes de devolver.

| Status | Quando usar |
| --- | --- |
| Aprovado | O passo funcionou e o resultado esperado apareceu sem dúvida para o usuário. |
| Aprovado com ressalva | Funcionou, mas houve confusão, texto ruim, acento errado, excesso de cliques ou detalhe visual. |
| Reprovado | Impediu seguir o fluxo, gerou dado incorreto, documento errado ou erro na tela. |

| Severidade | Critério |
| --- | --- |
| Alta | Bloqueia o fluxo ou gera documento/dado incorreto. |
| Média | Permite contorno, mas confunde o usuário ou exige retrabalho. |
| Baixa | Ajuste visual, texto, acentuação, alinhamento ou melhoria de conveniência. |

## 3. Dados necessários para esta rodada

Cliente de teste existente na base

Serviços/produtos cadastrados no catálogo

Valores e condições comerciais fictícios para homologação

## 4. Roteiro de teste

| ID | Cenário | Passos | Resultado esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-COM-001 | Acessar ambiente de homologação | Entrar na URL de homologação com o usuário comercial informado neste roteiro. | Sistema deve abrir o painel permitido para o perfil, sem solicitar decisões técnicas. | Pendente |
| CT-COM-002 | Conferir cliente e serviços | Acessar Comercial, conferir se existe cliente de teste e se os serviços/produtos estão cadastrados. | Cliente e serviços devem estar disponíveis para criação de proposta. | Pendente |
| CT-COM-003 | Criar proposta | Criar uma nova proposta com cliente, itens, quantidades, valores, vigência, periodicidade e condição comercial. | Proposta deve salvar sem erro e exibir dados principais de forma clara. | Pendente |
| CT-COM-004 | Visualizar/imprimir proposta | Abrir a visualização/impressão da proposta gerada. | Documento deve apresentar logo, cliente, itens, valores, condições e texto sem cortes. | Pendente |
| CT-COM-005 | Aprovar proposta | Alterar o status da proposta para aprovado. | Sistema deve deixar claro que a proposta está aprovada e pronta para gerar contrato. | Pendente |
| CT-COM-006 | Gerar contrato | Gerar contrato a partir da proposta aprovada. | Contrato deve nascer vigente ou pronto para vigência e liberar itens operacionais para agendamento. | Pendente |
| CT-COM-007 | Contrato do cliente | Testar o caminho alternativo quando o cliente já possui modelo próprio. | Contrato do cliente deve liberar saldo operacional sem exigir proposta duplicada. | Pendente |

## 5. Prints de referência

Os prints abaixo servem apenas para ajudar a localizar a tela. A aparência pode variar um pouco conforme tamanho do monitor ou navegador, mas o fluxo e os nomes principais devem permanecer equivalentes.

Tela de login

Contratos, propostas e contrato do cliente

## 6. Registro de divergências

Preencha uma linha para cada problema encontrado. Se o teste for aprovado sem ressalvas, registre 'Sem divergências' na primeira linha.

| ID | Passo | O que aconteceu | Documento/Número | Print anexado? | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HML-001 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |
| HML-002 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |
| HML-003 |  |  |  | Sim/Não |  | Aberto |

## 7. Resultado final do perfil

| Campo | Preenchimento pela equipe |
| --- | --- |
| Resultado geral | Aprovado / Aprovado com ressalva / Reprovado |
| Nome de quem testou |  |
| Data do teste |  |
| Resumo das principais observações |  |
| Pode seguir para próxima etapa? | Sim / Não |

## Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 07/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Emissão inicial do roteiro de testes para o perfil comercial. |