DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Relatório de Prontidão P0

Atenza FieldOps - consolidação executiva da prontidão de homologação assistida do fluxo P0 da Ciperprag.

Ficha executiva

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Atenza FieldOps |
| Tenant de homologação | Ciperprag |
| Ambiente | Homologação |
| URL oficial | https://fieldops-homologacao.atenza.digital/login |
| Versão | 0.6.3 |
| Branch | homologacao/p0-relatorios-tecnicos |
| PR | #4 - Integrar fluxo P0 para homologação |
| Commit-base deste relatório | 4098773 |
| Responsável Atenza | Ewerton Gomes Almeida |
| Data do relatório | 19/07/2026 |
| Status executivo | Pronto para homologação assistida, ainda não liberado para produção SaaS. |

1. Decisão recomendada

A recomendação é manter a Etapa 7 aberta para a validação assistida com Tarcísio e equipe, usando o roteiro final já gerado. O P0 está tecnicamente organizado para teste ponta a ponta em homologação, mas a liberação para produção deve aguardar a devolutiva humana, a triagem das divergências e a etapa de hardening SaaS.

- Liberar uso em homologação: recomendado.

- Liberar produção SaaS: não recomendado neste momento.

- Avançar em paralelo: permitido apenas em itens que não alterem o fluxo em teste.

2. Prontidão por frente do P0

| Frente P0 | Situação | Critério principal | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Propostas | Pronta para homologação | Proposta com layout aprovado, ordem de seções corrigida, Montserrat incorporada e fluxo para minuta/contrato. | docs/evidencias/qa_fluxo_visual/proposta-ciperprag.pdf |
| 2. Contratos e minutas | Pronto para homologação | Fluxo proposta -> minuta -> contrato final -> contrato operacional validado tecnicamente. | docs/evidencias/qa_fluxo_visual/contrato-ciperprag.pdf |
| 3. Agendamentos | Pronto para homologação | Agenda usa contratos vigentes com saldo e permite equipe, veículo, local e detalhes do serviço. | docs/evidencias/etapa7_homologacao/execucao-tecnica-e2e.md |
| 4. Ordens de Serviço | Pronta para homologação | OS impressa pelo gerador centralizado, com tag/equipamento, checklist e fechamento com evidências. | docs/evidencias/qa_fluxo_visual/os-atual.pdf |
| 5. Certificados | Pronto para homologação | Certificado em Montserrat, QR Code, hash SHA-256, fotos dinâmicas, blocos condicionais e validação pública. | docs/cliente/certificados_montserrat/certificado-ciperprag-amostra-final.pdf |
| 6. Relatórios técnicos | Pronto para homologação | Relatório a partir da OS, sem valores comerciais, com checklist, fotos, produtos, EPIs e normas. | docs/cliente/relatorios_tecnicos/relatorio-tecnico-ciperprag-amostra.pdf |
| 7. Medições e acompanhamento | Pronta para homologação | Medição em A4 retrato, totalização em centavos, status de NF/pagamento/ERP e Montserrat incorporada. | docs/evidencias/etapa7_homologacao/medicoes/med-validacao-2026-a4-retrato.pdf |

3. Evidências técnicas consolidadas

| Evidência | Resumo |
| --- | --- |
| Roteiro final Tarcísio v1.1 | Documento formal para validação assistida por perfil, com checklist e registro de divergências. |
| Auditoria de fontes documentais | Proposta, contrato, OS, certificado, relatório técnico e medição validados com Montserrat incorporada. |
| Smoke E2E local | Fluxo proposta aprovada, minuta, contrato, agenda, OS, certificado, medição e recorrência aprovado tecnicamente. |
| Smoke VPS de homologação | Health, login, API protegida, bootstrap e certificado público já foram cobertos em validações anteriores. |
| Saneamento de homologação | Dados legados com encoding e resíduos funcionais antigos foram tratados no tenant Ciperprag. |

4. Itens que ainda exigem validação humana

1. Executar o fluxo completo com usuário humano: proposta, minuta, contrato final, agenda, OS, encerramento, certificado, medição e recorrência.

2. Validar leitura real de QR Code em tela e impresso com celular, porque esse ponto depende de experiência física.

3. Conferir se os nomes, rótulos, acentuação, datas, horas e valores fazem sentido para a rotina da Ciperprag.

4. Registrar divergências no DOCX do roteiro, com print, número do documento e severidade.

5. Confirmar se o fluxo está simples o suficiente para adoção pelos usuários sem orientação constante.

5. Bloqueios para produção

| Bloqueio | Motivo | Etapa |
| --- | --- | --- |
| Feedback humano pendente | A equipe ainda precisa executar a rodada assistida e devolver o roteiro preenchido. | Etapa 7 |
| Hardening SaaS | Produção exige isolamento final, storage, políticas de segurança, observabilidade e rollback formal. | Etapa 8 |
| PDF server-side final | Os documentos já têm padrão visual, mas produção deve persistir PDF binário imutável com snapshot e hash. | Etapa 8 |
| Governança multi-tenant | Ainda faltam validações finais de tenant genérico, tenant sem logo e parametrização documental completa. | Etapa 8 |
| PR com política de review | Merge na main depende de aprovação conforme política do repositório. | Governança Git |

6. Backlog remanescente consolidado

O backlog permanece centralizado no roadmap por etapas. A contagem atual é de 46 itens remanescentes, sendo 8 na Etapa 7 e 38 na Etapa 8. Não há itens fora de etapa.

| Grupo | Quantidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| Etapa 7 - QA e homologação guiada | 8 | Itens de validação manual, multi-tenant, numeração, anexos, UX e QR Code físico. |
| Etapa 8 - Produção e hardening SaaS | 38 | Itens de produção, governança, storage, R2, PDF server-side, segurança, permissões e UX avançada. |
| Itens fora de etapa | 0 | Todos os itens conhecidos estão alocados no roadmap. |

7. Próxima ação sugerida

A próxima ação sugerida é aguardar a devolução do roteiro preenchido pelo Tarcísio e, em paralelo, preparar a matriz de triagem das divergências para classificar cada retorno como correção P0 obrigatória, ajuste de UX da Etapa 8 ou melhoria futura parametrizável. Isso evita retrabalho e mantém o P0 fechado por evidência, não por percepção.

Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 19/07/2026 | Ewerton Gomes Almeida | Primeira consolidação executiva de prontidão P0 para homologação assistida. |